项目编号：2018【023】

安徽工业大学佳山校区1#教学楼电梯采购与安装项目

谈

判

文

件

采购人：安徽工业大学基建管理办公室

二〇一八年五月

目    录

第一章  竞争性谈判采购公告	2

第二章  供应商须知前附表	3

第三章  供应商须知	5

第四章  政府采购合同格式	16

第五章  采购内容及相关要求	19

第六章  谈判响应文件格式	27

目  录	28

一、报价一览表	29

二、报价函	30

三、货物服务报价表	32

四、货物清单及功能	32

五、对商务要求及合同条款的响应	33

六、对技术要求的响应	37

七、货物服务技术方案	37

八、法定代表人身份证明及授权委托书	38

九、各类资质证书及其他重要资料	39

# 第一章  竞争性谈判采购公告

安徽工业大学招投标及采购中心受基建管理办公室委托，就“安徽工业大学佳山校区1#教学楼电梯采购与安装项目”组织竞争性谈判，邀请符合规定条件的中国境内供应商参加。

一、项目名称：安徽工业大学佳山校区1#教学楼电梯采购与安装项目

二、项目编号：2018【023】

三、项目主要内容：电梯采购与安装

四、项目预算（人民币）：19.7万元

五、供应商资格条件：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、电梯制造商须具备中华人民共和国特种设备（电梯）制造C级（含）以上资质；

3、具备中华人民共和国特种设备（电梯）安装、维修许可证C级（含）以上资质。

六、相关时间和地点的规定：

1、递交谈判文件时间：2018年5月30日09：30-10:00；

2、谈判开始时间：2018年5月30日10：00

3、递交谈判文件地点：安徽工业大学（湖东路59号）招投标及采购中心（第二教学楼副楼330室）；

七、保证金缴纳

1、谈判响应保证金（人民币）：3800元整，投标时现金缴纳；

2、履约保证金缴纳金额：成交单位按成交价的5%缴纳，汇至指定账户。待项目完成验收合格后，七日内全额无息退还；

3、缴纳账户：户名：安徽工业大学，开户行：工行马鞍山团结广场支行，账号：1306020809024926468。

八、联系方法：

1、项目单位：基建管理办公室

地址：安徽工业大学秀山校区（马鞍山市马向路新城东区）

联系人：桑老师    电话：0555-2311617

2、采购中心：资产管理处招投标及采购中心

地址：安徽工业大学佳山校区（马鞍山市湖东路59号）资产管理处招投标及采购中心（第二教学楼副楼330室）

联系人：张满堂   电话：0555-2311291

安徽工业大学资产管理处招投标及采购中心

二〇一八年五月二十八日

第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安徽工业大学佳山校区1#教学楼电梯采购与安装 项目编号：2018【023】 |
| 2 | 项目单位：安徽工业大学基建管理办公室 地址：安徽工业大学秀山校区（马鞍山市马向路新城东区） 联系人：桑老师 电话：0555-2311291 |
| 3 | 采购部门：资产管理处招投标及采购中心 地址：安徽工业大学佳山校区（马鞍山市湖东路59号）资产管理处招投标及采购中心（第二教学楼副楼330室） 联系人：张满堂 电话：0555-2311291 |
| 4 | 谈判响应文件递交地点：详见谈判邀请书 谈判响应文件递交时间：详见谈判邀请书 ## 谈判响应文件接收人：张满堂 联系电话：0555-2311291 |
| 5 | 谈判开始时间：详见谈判邀请书 谈判地点：详见谈判邀请书 |
| 6 | 分包：本项目不分包。 |
| 7 | 供应商是否需要交纳谈判响应保证金：√需要；□不需要 户名、开户行、账号、金额：详见谈判邀请书 谈判响应保证金有效期：同谈判有效期 其他要求：详见谈判文件 |
| 8 | 本项目是否需要交纳履约保证金：√需要；□不需要 履约保证金：按合同金额5%计算。交纳形式：银行汇款。 成交公告发出之日起5个工作日内，成交供应商应主动向安徽工业大学交纳，逾期不交纳的，视为拒绝签订采购合同。合同履约完毕、验收合格后10日内采购人退还。 |
| 9 | 本项目是否允许采购进口产品：√是；□否 |
| 10 | 本项目是否接受分公司参与投标：√是；□否 |
| 11 | 评审方法：最低评标价法 |
| 12 | 谈判有效期：递交谈判响应文件截止时间后60天。 |
| 13 | 谈判响应文件数量：正本1份；副本3份。 |
| 14 | 供货与安装地点：安徽工业大学。 |
| 15 | 本项目预算金额：详见竞争性谈判邀请书，资金已落实。 |
| 16 | 签订合同地点：安徽工业大学 |
| 17 | 踏勘现场：采购人不组织统一踏勘现场的活动，供应商经采购人同意后自行踏勘现场。如供应商不踏勘现场或踏勘现场不仔细，所造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 18 | 本项目不接受联合体参加谈判。 |
| 19 | 谈判文件中所提质保期是针对供应商提供的所有货物的所有组成要件，包括所有货物、辅材、零配件、易损件等，谈判文件有特别规定的除外。 |
| 20 | 评审过程中，当谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于各类成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以要求供应商现场提供报价产品的生产制造成本、销售成本、投标成本的证明材料（包括但不限于各类合同、票据、人员工资表等）及其他证明文件予以解释说明；如果供应商没有提供或者提供的材料无法证明其报价不低于报价产品的各类成本，谈判小组可以认定该报价为无效报价。 供应商递交谈判响应文件时，自行决定是否另行携带报价不低于各类成本的证明材料，供应商单方面承担由于未携带证明材料而产生的一切风险和后果。 |

第三章  供应商须知

（一）总    则

1、适用范围

1.1本谈判文件根据《安徽工业大学采购管理工作规程（试行）》制订。

1.2 本谈判文件仅适用于本次采购所述货物及相关服务。

2、项目主要内容：详见竞争性谈判采购公告。

3、供应商资质要求：详见竞争性谈判采购公告。

4、谈判费用

4.1本次采购采取谈判方式，安徽工业大学不收取任何成交服务费。

4.2供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用。不论结果如何，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、谈判风险

5.1供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件要求提交全部资料，或没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.2供应商所提供的所有资料（包括复印件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

6、供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

6.1国家对本次报价货物的生产、销售、安装、验收等有关法律、法规及行业管理标准；

6.2本项目所在地的相关基础设备、设施和场地详细情况。

6.3本谈判文件不再对上述情况进行描述。

7、本谈判文件的最终解释权属于安徽工业大学。

（二）谈判文件

8、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果供应商没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

9、谈判文件的澄清、补充及修改

9.1供应商对谈判文件如有任何疑问，都必须在谈判开始前以书面形式提出质疑，在谈判开始后，提出的任何针对谈判文件的质疑，安徽工业大学有权不接受。

9.2供应商对谈判文件的质疑，如质疑有效，安徽工业大学将以网上变更公告的形式予以澄清，但不说明问题的来源。发布平台为：安徽工业大学官网“公示公告”栏（http://www.ahut.edu.cn/）或“高校E采”安徽工业大学网站（http://www.ebidding.cn/ahut/）。发布的内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力，在谈判前，供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

9.3无论出于何种原因，安徽工业大学可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

9.4如果上述答复涉及对谈判文件的修改或补充，则它将被视为谈判文件的一部分。凡原先所发谈判文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的为准。

9.5对谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。

9.6为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，安徽工业大学可以改变谈判时间、谈判地点，并在安徽工业大学官网“公示公告”栏（http://www.ahut.edu.cn/）发布信息。

（三）谈判响应文件的编制

10、谈判响应文件的语言及度量衡单位

10.1供应商的谈判响应文件、以及供应商与采购单位就谈判的所有往来函电，均须使用简体中文，若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则谈判小组有权不接受。

10.2除谈判响应文件中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

11、谈判响应文件的编制要求

11.1除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，谈判响应文件均应按A4规格制作并装订成册，为节约和环保，建议谈判响应文件双面打印。

11.2谈判响应文件采用胶装，牢固装订成册；

11.3谈判响应文件必须编排目录、标明连续页码；

11.4谈判响应文件应按照谈判文件给出的谈判文件格式按顺序编制。

12、谈判响应文件的正本和副本要求

12.1供应商应按照“供应商须知前附表”中要求，提交谈判响应文件。每份谈判响应文件须清楚地标明“谈判响应文件正本”、“谈判响应文件副本”字样。一旦发现正本和副本不符，以正本为准。如供应商参加多个包别的谈判，谈判响应文件可以合并编制，也可以分开编制。

12.2如谈判响应文件分包单独编制的，各包谈判响应文件资料不得相互替代使用。谈判小组评审时只根据对应包别的谈判响应文件中的资料进行评审，不在其他包别的谈判响应文件中寻求资料。

12.3谈判响应文件的正本按照要求签署和盖章后，谈判响应文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

12.4谈判响应文件不论是书写、打印、复制、扫描或影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担。

12.5供应商递交的谈判响应文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

13、谈判响应文件签署、盖章

13.1在谈判文件给出的谈判响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，谈判响应文件的正本必须盖供应商统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，谈判响应文件的正本必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

13.2谈判响应文件如有修改错漏处，必须由法定代表人或其委托代理人签字。

14、谈判报价

14.1除非谈判文件另有规定，供应商应以人民币填报所有报价，供应商在填写报价表时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

14.2谈判响应文件的货物服务报价表上应根据谈判响应文件格式要求清楚地标明报价货物服务的名称、主要内容、制造商/服务提供商、单位、数量、单价、合价和总价。

14.3如果供应商在谈判响应文件中没有列明货物服务的名称、主要内容、制造商/服务提供商，一旦成交，采购人有权进行指定且价格不作调整，供应商不得以谈判响应文件中未详细列明为由而拒绝。每种货物服务只允许有一个报价。任何有选择的报价方案和报价将不予接受。

14.4总报价等于各分项报价与各项费用之和。本次采购的总报价包含了本项目验收合格交付使用前的全部费用，包含了本次采购要求的全部内容和费用，及所有价内价外税金及合理利润等。

14.5供应商须清楚地报出采购清单中的每一项货物的合理价格，不得以免费赠送或将一种货物价格包含在其他货物价格为由而报出不合理价格。

14.6总报价中不得包含谈判文件要求以外的内容（但为全面实现报价货物服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如谈判文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总报价中），否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

14.7供应商应负起审慎调查的责任，总报价中不得缺漏谈判文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以谈判响应文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

14.8除谈判文件中明确由采购人提供的货物/服务/零部件外，供应商不得将谈判文件所要求的内容列为选购项，否则，评审时将把这部分价格计入其总报价，但在授予合同时，这部分价格将从其成交价格中扣除而不予支付。

14.9通过审核的供应商，应提供书面形式的最终报价。货物或服务单价按下列方法核算：货物或服务合同单价=（最终报价÷报价一览表中总报价）×分项报价清单中的该货物或服务的单价。

15、谈判响应保证金：本次谈判是否需要交纳谈判响应保证金，详见供应商须知前附表。如果需要交纳谈判响应保证金，有关要求如下：

15.1供应商应向安徽工业大学提交供应商须知前附表中规定金额的谈判响应保证金，作为谈判的一部分。谈判响应保证金应在谈判响应文件递交截止时间前足额到达谈判文件指定账户。

15.2谈判响应保证金必须以供应商自己的名称汇出，不得请其他的法人或其他组织代汇，也不得从个人的账户代汇。

15.3谈判响应保证金缴纳形式：现金（供应商将现金以信封密封的形式谈判现场缴纳）。

15.4供应商未按照谈判文件规定提交谈判响应保证金的，其谈判无效。

15.5谈判响应保证金不予退还的情形如下：

15.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.5.3除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

15.6安徽工业大学将在成交公告发出后五个工作日内退还未成交供应商的谈判响应保证金，不计利息；在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判响应保证金，不计利息。谈判响应保证金只退还至供应商（或供应商的授权人）。

16、谈判有效期：详见“供应商须知前附表”。

17、谈判响应文件密封

17.1谈判响应文件应装订成册并封装。每个密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称。封装应该严密、不易破损。外封上应盖有供应商公章或法定代表人(或其委托代理人)签名（章）。

（四）谈判响应文件的递交

18、谈判响应文件的递交和撤回

18.1供应商应在谈判文件规定的时间和地点由法定代表人或其委托代理人递交谈判响应文件并签字（供应商应在谈判响应文件中，提供签字人为供应商法定代表人或其委托代理人的证明材料：法定代表人身份证明或其授权委托书）。

18.2供应商法定代表人或其委托代理人递交谈判响应文件时，应向安徽工业大学提供居民身份证原件核验。

18.3供应商法定代表人或其委托代理人递交谈判响应文件时，出现下列情形之一时，谈判响应文件不予接收：

18.3.1在谈判响应文件或谈判响应保证金在规定的谈判开始时间之后递交的；

18.3.2谈判响应文件未按照谈判文件规定密封的；

18.3.3未按照谈判文件要求提交居民身份证原件；

18.4供应商在递交谈判响应文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知安徽工业大学采购部门，使安徽工业大学采购部门能在递交谈判响应文件截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

18.5在谈判有效期内供应商不得撤回谈判响应文件。

（五）谈判

19、谈判

19.1安徽工业大学采购部门将在规定的时间和地点组织谈判。供应商须派法定代表人或其委托代理人参加，法定代表人或其委托代理人应当熟悉本项目的技术及商务要求。除法定代表人、委托代理人外，对供应商委派的其他人员，谈判小组有权拒绝与其谈判。

19.2谈判小组由为该项目专门组成的三人（含）以上单数组成。

19.3在谈判后至谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不能撤回谈判响应文件。

19.4 谈判对象的确定。谈判小组可以根据供应商提供的电梯品牌进行筛选，按照电梯品牌基本属于一个档次的基本原则，确定不少于3家供应商作为谈判对象。未筛选中的供应商不进入谈判程序，且不能确定为成交供应商。

19.5谈判开始后，谈判小组所有成员与供应商逐一进行谈判，供应商对谈判小组提出的问题应当据实答复。

19.6在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的采购内容及相关要求、合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

19.7谈判小组在谈判过程中有权允许或要求供应商提交澄清或补充资料。谈判小组允许或要求供应商提交澄清或补充资料的，供应商应在谈判小组规定的时间内提交。澄清或补充资料为谈判响应文件的组成部分。

（六）评审

20、评审：本项目采用最低评标价法。

20.1评审包括供应商资格审查、谈判响应文件评审、谈判商务报价、和推荐成交候选供应商等几个步骤。

20.2谈判小组对谈判响应文件进行审核。供应商或其谈判响应文件出现下列情形之一时，按无效响应文件处理，取消其谈判资格：

20.2.1不符合谈判文件中规定的资格条件或不符合国家强制性要求；

20.2.2未提供谈判响应文件正本；

20.2.3未按谈判文件要求进行报名、获取谈判文件；

20.2.4未按谈判文件要求提供报价一览表与报价函；

20.2.5对谈判文件提出的商务要求、合同条款未完全响应或谈判小组规定递交澄清或补充资料的截止时间到后仍未提供的；

20.2.6对谈判文件提出的主要技术要求未实质性响应或非主要技术要求有重大负偏离（注：如果谈判文件中未标明主要技术要求，由谈判小组在评审前，按表决方式、少数服从多数的原则确定）；

20.2.7未按谈判文件要求提供法定代表人身份证明；

20.2.8未按谈判文件要求提供法定代表人授权委托书（法定代表人递交谈判响应文件参加谈判的，无需此件）；

20.2.9未按谈判文件要求提供营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证（若供应商提供了“三证合一”或“五证合一”的新版营业执照<或新版事业单位法人证书>，无需另行提供税务登记证）；

20.2.10供应商所报货物服务报价表中数量与谈判文件要求的数量不一致；

20.2.11不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。

20.3谈判商务报价。

20.3.1供应商在谈判响应文件中的报价为首次报价，谈判小组应当要求供应商在规定的时间内二次报价，供应商报价一经报出即不可撤回。

20.3.2如果谈判小组对供应商最终报价不满意，可以增加一轮谈判，但每个通过审核的供应商应获得相同的报价机会。

20.3.3供应商每次报价都应当在谈判小组规定的时间内以书面方式提交给谈判小组。在采购需求没有发生重大调整的情况下，供应商的后一轮报价不得高于上一轮报价，否则谈判小组有权不接受。

20.3.4谈判小组规定的最终报价的截止时间到后，谈判小组对通过审核的供应商最终报价的有效性进行评审。

20.4供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供应商,不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

20.5以上第（1）-（4）项不良信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询（以“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目谈判当日，采购人应当对所有成交候选供应商进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。

20.6谈判小组按照供应商的最终报价由低到高排出成交候选供应商，超过预算金额的供应商，不得推荐为成交候选供应商。

20.6.1如果供应商最低报价出现两家或两家以上相同者，现场抽签确定排名先后顺序。

20.7在评审过程中，当谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于各类成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以要求供应商按照“供应商须知前附表”要求现场提供材料予以解释说明；如果供应商没有提供或者提供的材料无法证明其报价不低于报价产品的各类成本，谈判小组可以认定该报价为无效报价。

20.8评审结束时，谈判小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，按照优先次序，依次排列推荐成交供应商或确定成交候选供应商的顺序。

20.9供应商报价与公布的预算金额相比降幅过小，或供应商报价明显缺乏竞争性的，谈判小组可以否决所有报价。

20.10谈判小组判定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。

20.11评审过程的保密。

20.11.1谈判小组成员或其他工作人员均不得向他人透露谈判及评审情况。

20.11.2在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判响应文件被拒绝。

20.12谈判小组有权否决全部谈判响应文件。

20.13安徽工业大学对未成交供应商不解释未成交原因。

21、异常情况处理

21.1谈判时出现以下情况之一的，将重新组织谈判：

21.1.1供应商的报价超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

21.1.2经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

21.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（七）成交及签订合同

22、推荐成交候选供应商

22.1谈判小组将分包向采购人推荐1-3名成交候选供应商。

23、确定成交供应商

23.1采购人在2个工作日内对谈判小组推荐的成交候选供应商进行确认。安徽工业大学采购部门自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内发布成交公告，供应商主动登录安徽工业大学官方网站查询。

23.2履约保证金：签详见 “供应商须知前附表”。

24、合同签订

24.1成交公告发布之日起，成交供应商应在5个工作日内按照谈判文件中规定合格格式起草合同并缴纳履约保证金。原则上成交供应商首先签署、盖章，送交采购人签署、盖章，最后由安徽工业大学采购部门加盖安徽工业大学合同专用章。

24.2成交公告发布之日起，7个工作日内完成合同签订工作，否则视为成交供应商放弃成交资格。

24.3合同一式六份，正反面打印，甲方四份，乙方两份。

24.4谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、对谈判响应文件的书面澄清、最终报价、成交公告等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

24.4采购人在签订合同时、履约过程中，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。

（八）保密和披露

25、采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审谈判响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

# 第四章  采购合同格式

安徽工业大学              （以下简称“甲方”）和             （以下简称“乙方”）同意在安徽工业大学招投标及采购中心的见证下，按下述条款和条件签订本合同。

- 1、合同文件

1.1下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

①谈判文件（                                                    ）

②乙方的谈判响应文件

③附件：安徽工业大学招投标及采购中心在采购期间发布的所有补充通知；乙方在评审答疑时及谈判有效期内补充的所有书面文件；乙方谈判时随同谈判响应文件一起递送的资料及附图；双方澄清、确认共同签字、盖章并经安徽工业大学招投标及采购中心见证的补充文件。

1.2甲方谈判文件、乙方谈判响应文件均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方谈判文件执行；

③甲方谈判通知书未规定的，按乙方谈判响应文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与谈判文件的规定相一致。

3、合同内容：详见谈判文件和谈判响应文件。

- 4、合同总金额、供货期、供货及安装地点、免费质保期

合同总金额为（人民币大写）                 元。

供货期：合同签订之日起   日内供货并安装调试完毕。

供货及安装地点：安徽工业大学。

免费质保期：提供   年的免费质保服务,自验收合格之日起计算，乙方保证所供货物完全符合本合同规定的规格、性能，货物质量及要求满足相关标准。

5、报价清单：详见询价响应文件。

6、付款方式： （1）合同签订后，中标人电梯货到工地并初验合格后30个工作日内，招标人向中标人支付设备款总价的70%，电梯设备安装调试完毕，在当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起30个工作日内，招标人向中标人支付设备款总价的25%，剩余合同总额的5%作为质保金，招标人在质保期满之日起30个工作日内支付（质保期从电梯设备全部安装完毕，质监部门发放使用许可证之日起）。（2）电梯设备安装调试完成，在当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起30个工作日内，招标人向中标人支付安装费总额（含拆除费用）的95％，剩余安装费总额的5%作为质保金，招标人在质保期满之日起30个工作日内支付（质保期从电梯设备全部安装完毕，质监部门发放使用许可证之日起）。

7、货物质量保证及售后服务：

7.1乙方在供货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料，甲方应逐一查验、核实。

7.2如货物出现质量问题，由乙方按照国家或行业有关规定以及货物制造商的售后服务承诺负责解决，因此而涉及的全部费用由乙方承担。

7.3乙方提供维修、零配件、易损件供应等系列服务。质保期内乙方提供免费维修服务。

8、违约责任：

8.1甲方无正当理由拒绝验收、拒付货款的，甲方应向乙方支付合同总价5% 的违约金。

8.2甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

8.3乙方实施下列行为之一的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。经甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的货款中获得经济上的赔偿金,其标准为每逾期一天，按合同总额的万分之三计算。

①乙方未按合同约定的时间供货或安装调试摆放完毕；

②乙方送交的货物经验收不合格或验收后出现质量问题。

8.4因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时，及/或因乙方产品及/或其性能缺陷、质量缺陷等问题，包括其直接或由代理商包修、修理、维护、保养等，引起甲方的任何损失，及引起甲方给第三方造成损害，甲方、用户、受损失的第三方均有权直接要求乙方及其代理商赔偿全部及/或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任。

8.5如果乙方不履行售后服务承诺,乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

8.6上述违约金、赔偿金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

8.7由于不可抗力原因使乙方延迟供货或安装调试摆放，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

9、其他约定：签订合同前，乙方须将营业执照及相关资质证书原件交甲方查验。

10、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

11、争议的解决方式：与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

12、本合同一式六份，在甲乙双方签字、盖章（含骑缝章）后生效，并报安徽工业大学招投标及采购中心见证。甲方、乙方、见证方各两份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话：0555- 传真：0555- | 电话： 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

甲   方：                 乙    方：                见证方：

单位盖章：                单位盖章：                单位盖章：

代表签字：                代表签字：                代表签字：

电    话：                电    话：                电    话：

签订时间：   年  月  日   签订时间：   年  月  日  签订时间：   年  月  日

# 第五章  采购内容及相关要求

一、项目概况

佳山校区1#教学楼建设于1984年，六层（局部七层）框架结构，预制空心板楼面，建筑面积12700平方米。原有一台630kg客梯老旧，需拆除更换一台630kg客梯。

二、整体要求

电梯的制造、安装、维修、验收规范等一律按照相关国家标准执行，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，投标人提供的电梯及安装服务应按最新版本要求。包括：

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB/T7025.1-3--1997《电梯主参数及轿箱、井道、机房的型式及尺寸》

GB10060-93《电梯安装验收规范》

GB/T10059-1997《电梯试验方法》

GB/T10058-1997《电梯技术条件》

GB/T18775-2002《电梯维修规范》

GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》

《特种设备安全监察条例》

国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装维修许可规则（试行）》

其它有关标准及安徽省、马鞍山市的相关规定

三、商务需求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含软件及相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、本次电梯招标为交钥匙工程，总投标价包含了原有电梯、配件拆除、井道修复、门套改造及新采购电梯安装验收合格交付使用前的全部费用，包括但不限于以下内容：

3.1设备及安装调试费（包括电梯主设备、辅助设备、控制系统、相关软件、外购件及系统配套费等）；

3.2原有电梯、配件的拆除、井道的修复及完成新电梯安装运行所需的全部费用；

3.2备品备件、易损件、专用维修工具及安装材料费等；

3.3电梯预埋配件、井道中支撑钢梁、地坎牛腿、轿顶护栏、电梯安装期间发生的水电费等费用；

3.4包装、运输、保险、卸车、就位等费用；

3.5仓储、货到安装现场的保管、安装、调试、总包服务费、培训、验收、取证（含设备检测费）、售后技术服务费等；

3.6质保期内的保养费、检测费、年检费和维修费及其他费用；

3.7为保障电梯的正常安装和使用，对井道、底坑、机房等安装现场的各项整改加固费用；

3.8所有价内价外税金及合理利润等；

3.9完成本项目所需要的其它相关费用。

5、中标人需按照招标人和总包方要求在安装施工过程中做好其他设施、设备的安全防护措施，如安装施工过程中造成其他设施、设备的损坏需按价赔偿。

7、电梯控制箱均为厂家自备，招标人提供至机房电梯电源，机房电梯电源至电梯控制箱的供电由投标人自行考虑，费用包含在报价中。

8、电梯终端的配电装置、电梯控制的二次线路、井道的检修照明、施工照明及插座安装等均由中标人实施，费用包含在投标报价中。招标人只提供施工电源，其余均由中标人自行解决。

9、电梯五方对讲系统，招标人负责井道以外的预埋套管、桥架，其余均由中标人实施，电梯五方对讲线路及其他相关弱电线路均接至值班室，费用包含在投标报价中。

10、客梯配备无障碍操纵装置，装潢按操纵箱要求。

11、技术文件

中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同），包括设备的操作规程和使用说明书，维护手册和保养修理所需的各种机械、电气资料及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导、全套竣工图纸（含电子版）等文件汇集成册交付招标人。

12、安装及调试

12.1安装及调试：电梯的安装调试须符合《中华人民共和国特种设备安全法》有关规定。

（1）中标人进场后应无条件接受现场及所有资料等。招标文件中提供的尺寸数据仅供投标人参考，与现场出现不符，以现场实际为准。投标人有责任到现场具体落实所有参数和条件，如果投标人中标后，因未事先确定现场实际情况而导致中标货物配置或其他服务方面出现缺漏，都将由投标人自己承担费用并补齐配置或其他服务，直至电梯通过验收为止。

（2）中标人应提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、润滑剂和易损件，并自带专用仪器仪表，在采购人指定地点对电梯进行安装调试工作，直到验收合格。

（3）中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制造质量、操作可靠性和功能完备性等情况。设备安装完毕后，应在采购人指定的工程师的监督下进行试运行。试运行内容包括但不限于：进行电梯仪器设备和所有功能性运行，运行和检测安全装置。

（4）派驻项目负责人必须持证上岗（要求具有国家认可的设备安装资格证书），对施工进度进行控制，并负责解决和业主、总包方的施工配合问题，确保协调工作紧密联系，负责联系协调周边工作。对于进入现场的施工人员应具备相关资质并服从业主或总包方的管理，否则由此造成的一切后果由中标人承担。

12.2中标人负责完成相关政府部门验收（如消防、电梯专项验收）。

12.3中标人须提供维修机构情况及维修保养资格证明（资历、资质、

维修站地点、技术力量比例结构、收费标准），说明售后服务的优惠条件及报修的响应时间。

12.4技术服务要求：

（1）设备到货后应免费派人员安装、调试。

（2）中标人应提供必备的技术资料：

① 提供全部的技术资料（测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；

② 提供设备安装图及电气线路图和主要零部件的技术性能参数（列出清单）；

③ 提供保养、维修操作规程、设备保修期限以及设备运行的经济成本分析资料，保修期从有关部门验收合格之日起算；

④ 提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；

⑤ 提供由独立的商检机构开具的所有设备及关键件的原产地证明。

13、定期进行维保、检查、检测。

13.1质保期间内，应派专人驻守项目现场，预防处理随时可能出现的电梯故障。

13.2每月不少于二次定期维修保养并与物业单位签订维修单位保养协议。按使用说明要求对机械部位及电气线路的检查、调整及维护。

13.3每半年向物业提交电梯使用状况报告书，及时向招标人提供电梯修理、更换零配件的准确信息。

13.4做好电梯维护现场的安全警示标志及安全防护措施。

13.5做好每年年检所检项目的准备工作，代办电梯年检工作，完成电梯年检工作中问题的整改工作。

13.6由于投标人过失给用户造成的直接可预见的延误、人身伤亡或经济损失由投标人承担责任。

14、其它：施工期间因货物质量问题造成的安全事故，应由中标人负责按有关规定处理，并承担给招标人造成的损失。因安装问题造成的安全事故，应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给招标人造成的损失。所有由中标人造成的安全事故由中标人自行承担责任。临时搭建的拆除后应恢复原有面貌。工序交接以书面为准。

15、验收：招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

15.1接收检验：货物运抵项目现场后，招标人将对货物的质量、规格和数量等进行初步检验。

16.2电梯完工运行监督检验及最终验收：在电梯安装、调试结束后，由国家质量技术监督检验检疫总局核准的特种设备检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验，对监督检验中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，电梯最终监督检验完毕经验收合格后，由特种设备检验检测机构签发最终验收证明。

17、技术服务

17.1中标人应向招标人提供全方位、有效而及时的技术支持和服务。

17.2中标人应保证设备维修保养所需备品备件的及时供应。

17.3中标人应设有24小时维修服务电话，负责解答用户在设备(软件)使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

18、质量保证期及售后服务：中标人应对所提供的电梯提供至少2年的电梯制造商原厂免费质保。质保期从安装调试完毕经特种设备安全监督管理部门验收合格发证日起开始计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按优于投标文件的价格供应原厂零配件等。

19、故障响应时间：中标人接到故障电话通知后必须在30分钟内派维修人员赶到现场，2小时内排除故障，恢复电梯正常运行。

20、交货及安装期：合同签订之日起  15 日内交货并初验完毕，交货后  15 日内安装调试完毕。

21、付款方式

21.1合同签订后，中标人电梯货到工地并初验合格后30个工作日内，招标人向中标人支付设备款总价的70%，电梯设备安装调试完毕，在当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起30个工作日内，招标人向中标人支付设备款总价的25%，剩余合同总额的5%作为质保金，招标人在质保期满之日起30个工作日内支付（质保期从电梯设备全部安装完毕，质监部门发放使用许可证之日起）。

21.2电梯设备安装调试完成，在当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起30个工作日内，招标人向中标人支付安装费总额（含拆除费用）的95％，剩余安装费总额的5%作为质保金，招标人在质保期满之日起30个工作日内支付（质保期从电梯设备全部安装完毕，质监部门发放使用许可证之日起）。

21.3招标人付款时中标人应提供同等金额的发票。

21.4如果分批供货及安装，则招标方按相应批次比例向中标人支付费用。

22、安装地点：安徽工业大学

23、付款手续：中标人根据电梯供货及安装进度向招标人提出费用支付申请，招标人在规定期限内办理。

四、主要设备功能及技术要求

| 序号 | 参数名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要参数 | 额定载重量 | 630kg |
|  |  | 额定速度 | 1.5m/s |
|  |  | 停靠层站 | 6层6 站6门 |
|  |  | 动力电源 | 380V±10% 三相50HZ |
|  |  | 照明电源 | 220V±10% 单向50HZ |
|  |  | 停站站序 | 1F-6F |
|  |  | 基 站 | 1F |
|  |  | 机房尺寸 | 现场实测 |
|  |  | 机房形式 | 有机房 |
|  |  | 井道尺寸 | 1950mm×1750 mm（实际尺寸中标后现场实测） |
|  |  | 开门方式 | 中分 |
|  |  | 顶层高度 | 4500mm |
|  |  | 底坑深度 | 1420mm |
|  |  | 主驱动系统 | 交流变频变压调速拖动（VVVF），采用永磁同步无齿轮主机 |
|  |  | 控制方式 | 全集选控制 （32位全电脑智能化数据网路系统） |
|  |  | 门机装制 | VVVF变频变压调速无连杆门机系统（永磁同步电机） |
|  |  | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数 | ≥230 |
|  |  | 平层精度 | ＜+3mm |
|  |  | 水平加速度 | ≤15cm/s2 |
|  |  | 垂直振动加速度 | ≤25cm/s2 |
|  |  | 平衡系数 | 40~50% |
|  |  | 起动频度 | 120次/n |
|  |  | 缓冲器 | 液压型 |
|  |  | 平均故障次数： | ≤每梯2次/6000次循环运行。 |
|  |  | 轿厢内噪声指标 | ≤50dB(A) |
|  |  | 开关门过程噪声 | ≤60db(A) |
|  |  | 机房内噪声指标 | ≤70dB(A) |
|  |  | 钢丝绳绕比 | 2:1 |
| 2 | 设备配置要求 | 轿壁、轿门 | 304发纹不锈钢；厚度≥1.5mm，轿厢高度2400mm |
|  |  | 扶手 | 不锈钢管扶手 |
|  |  | 地 坎 | 硬质耐磨铝合金 |
|  |  | 轿 底 | PVC真石地板（拼花） |
|  |  | 轿 顶 | 发纹不锈钢吊顶，含LED照明、低噪音通风扇 |
|  |  | 门套、厅门 | 各层均为304发纹不锈钢门套，门洞套宽度不小于200 mm（展开宽度约有600 mm）；304发纹不锈钢门，中分自动门，不锈钢板厚度≥1.5mm。开门尺寸800*2100mm。 |
|  |  | 讯号装置 | 轿厢操作板纵箱：采用一体式操纵箱，面板采用304发纹不锈钢板，具备电梯运行方向指示及楼层位置红色点阵液晶显示，按钮为304发纹不锈钢圆形平板按钮。轿厢内标示厂牌、用途、乘人数、限载重量及操作说明。配备无障碍电梯操纵板 |
|  |  | 讯号装置 | 梯厅呼唤按钮：嵌入式，发纹不锈钢面板，具备电梯运行方向指示及楼层位置红色点阵显示，按钮为发纹不锈钢圆形平板按钮。 |
| 其它装置及功能要求 |  | 1、轿厢内设应急照明 |  |
|  |  | 2、轿厢与机房及消防中心的通话装置 |  |
|  |  | 3、五方对讲设备：按设备电梯厂家标配，并安装到位。其他与设备相关的零件、配件、辅助构件等一切由中标人负责，直至电梯安装到位，调试验收合格。电梯安装过程中涉及的用水、用电及费用由中标人自行负责，招标人负责协调。 注：电梯井道结构、平面、洞口、地坑尺寸及缓冲高度、地坑缓冲措施、机房顶部起吊基础及电路提供等，具体以现场实际为准，如果中标人所投电梯与现场条件不符合，由中标人进行整改，所有费用由中标人承担，招标人不再为中标人提供任何工程变更及辅助措施。 |  |

# 第六章  谈判响应文件格式

注明正本或副本

项目名称：安徽工业大学佳山校区1#教学楼电梯采购与安装

项目编号：2018【023】

谈

判

响

应

文

件

供应商名称：_______________

日期：2018年  月  日

# 目  录

一、报价一览表………………………………………………（29）

二、报价函……………………………………………………（30）

三、货物服务报价表…………………………………………（32）

四、货物清单及功能………………………………………（33）

五、对商务要求及合同条款的响应…………………………（34）

六、对技术要求的响应………………………………………（35）

七、货物服务技术方案………………………………………（36）

八、法定代表人身份证明及授权委托书……………………（37）

九、各类资质证书及其他重要资料…………………………（38）

# 一、报价一览表

| 项目名称 | 安徽工业大学佳山校区1#教学楼电梯采购与安装 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2018【023】 |
| 总报价 （人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 服务期 | 响应 |

注：报价一览表与谈判响应文件明细不一致的，以报价一览表为准。

供应商盖章：

日期：    年   月   日

# 二、报价函

致：安徽工业大学：

根据贵方                         谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1、我方愿按照谈判文件中的要求进行报价，提供本项目所需的货物及一切相关服务。

2、我方总报价包含了验收合格交付使用过程中产生的全部费用，包含了本次采购要求的全部内容和费用。

3、我方如果成交，保证做到以下承诺：

（1）保证货物来自合法途径，保证货物是原装合格正品，供货时向采购人提供相关证明材料。

（2）保证用户在使用我方货物或其任何一部分时不受到第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

（3）在采购人付款前，向安徽工业大学提供由我方开具的正规发票。

（4）严格按照谈判响应文件中的响应情况履约，否则我方承担由此引发的一切后果。

（5）实施本项目以及为本项目提供服务的人员资格符合国家强制性要求及相关规定。

4、对于接触到的安徽工业大学相关信息负有保密义务，不得向他人透露。

5、售后服务：

（1）我方保证做到采购人至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

（2）在产品使用过程中，出现质量问题时，采购人有权直接与我方联系，要求我方上门服务，我方不以任何借口推托。

6、我方保证货物和服务达到谈判文件所要求的所有功能和技术要求，并符合国家相关要求。

7、我方保证如对谈判文件如有任何疑问，都在谈判开始前提出，谈判开始后，不针对谈判文件提出任何质疑和投诉。

8、我方保证项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间我方所发生的或我方施工场地内发生的或我方原因造成的安全事故，均应由我方负责按有关规定处理善后事宜，并承担给招标人造成的损失。

9、我方同意供应商须知前附表规定的谈判报价有效期，在此期间，本谈判响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

10、我方保证接受谈判文件中包括合同条款在内的所有条件，并受其约束，承担法律责任。

11、采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

12、我方本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料的原件。如有虚假或不实之处，我方承担由此造成的一切后果。

13、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的谈判报价，谈判小组可以判定明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的最终报价为无效报价，并有权拒绝所有的供应商。

14、我公司申明，在参加本次采购活动前三年内（从谈判之日起追溯），在经营活动中无刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

供应商盖章：                       日期：   年  月  日

# 三、货物服务报价表

| 序号 | 货物服务名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电梯设备费 |  |  |  |  |
| 1 | 630kg客梯 | 1 | 台 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装调试费（含辅材及人工等） |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 三 | 原有电梯拆除费（拆除后堆放到校内指定地点） |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总价 | 人民币（大写）：=一+二+… |  |  |  |  |

供应商盖章：

备注：1、所报价格保留小数点后两位。

2、表中所列货物服务为对应本项目需求的全部货物及服务。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

3、所报为货物的,对应项填制造商名称,所报为服务的,对应项填服务提供商名称。

供应商公章：

日      期：    年  月  日

四、货物清单及功能

（下表仅供参考，投标人应根据投标产品情况详细列明）

| 序 号 | 配置名称 | 品牌、规格与型号 | 制造商 | 产地 | 主要技术指标或特点 | 电梯功能详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 2 | 曳引系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 3 | 门机系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 4 | 光幕 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全钳 |  |  |  |  |  |
| 6 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 导轨 |  |  |  |  |  |
| 8 | 轿厢 |  |  |  |  |  |
| 9 | 厅门 |  |  |  |  |  |
| 10 | 门套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 按钮 |  |  |  |  |  |
| 12 | 限速器 |  |  |  |  |  |
| …. | …. |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

注： 投标人必须详细列明电梯配置清单，如有漏项、缺项或不明之处，一旦中标，由招标人指定品牌、型号，且总价不予调整。

# 五、对商务要求及合同条款的响应

安徽工业大学招投标及采购中心：

经过认真研究                   谈判文件中所列商务要求和合同条款，我公司确认，对谈判文件所列商务要求和合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求及合同条款偏离表

| 序号 | 谈判文件中商务要求及合同条款号 | 谈判文件中商务要求及合同条款 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商盖章：

注：1、“符合”指与谈判文件要求一致，“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

# 六、对技术要求的响应

安徽工业大学招投标及采购中心：

经过认真研究                    谈判文件中所列技术要求条款，我公司确认，对谈判文件所列技术要求条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

技术要求偏离表

| 序号 | 谈判文件中技术要求条款号 | 谈判文件中技术要求条款 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商盖章：

注：1、“符合”指与谈判文件要求一致，“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

# 七、货物服务技术方案

（一）供应商简介

1、供应商简要介绍资料，包括：

（1）公司经营的历史、经验；

（2）其他

（二）实施方案的基本考虑

（三）售后服务（详细说明）

供应商应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

1、故障响应时间

2、接到电话后详细的故障响应方案

（1）从何处派出人员

（2）如何在承诺的响应时间内赶到现场

3、售后服务能力一览表

| 售后服务网点（地点） | 详细地址 | 人员名单 | 固定联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

4、其他

# 八、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明（格式）

（法定代表人姓名）系         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖单位公章）

日期：    年  月  日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（二）授权委托书（格式）

本授权书声明：             （供应商名称）的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司委托           （委托代理人的姓名、职务）为我方的合法代理人，参加“              ）”谈判、评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人签字：          ；委托代理人签字：          。

供应商名称(加盖公章)：

日期：    年  月  日

附：委托代理人身份证正反面复印件

# 九、各类资质证书及其他重要资料

（一）各类资质证书

1、营业执照（或事业单位法人证书）复印件

2、税务登记证（

3、组织机构代码证

（二）其他重要资料